# 新手建站完整规划与执行流程

## 一、建站的正确顺序

一个完整网站，不是“先画页面，再让 AI 写代码”，而应该按照下面的顺序进行：

想法确认 → 项目立项 → 内容规划 → 页面结构 → 技术选型 → 视觉规范 → 环境搭建 → 页面开发 → 功能开发 → 内容录入 → 测试验收 → 服务器部署 → 正式上线 → 日常维护

每完成一个阶段，都要形成可以保存的文件或可以验证的结果。

核心规则：

上一步没有验收通过，不进入下一步。
先完成能用的网站，再逐步增加复杂功能。

# 第一阶段：明确网站要解决什么问题

## 1. 写清楚网站类型

先确认网站属于哪一种：

- 个人博客

- 作品集网站

- 企业官网

- 工具网站

- 内容社区

- 电商网站

- 在线服务平台

- 综合个人网站

新手第一次建站，推荐从以下组合开始：

个人博客 + 项目作品集 + 资源展示 + 关于我

不要第一次就同时开发：

- 用户系统

- 在线聊天

- 复杂后台

- 积分系统

- 支付系统

- 多端 App

- 实时同步

- 社交社区

这些功能可以预留位置，但不要在第一版全部开发。

## 2. 明确网站目标

需要回答以下问题：

- 网站主要展示什么？

- 谁会访问网站？

- 用户进入网站后，希望他做什么？

- 网站由谁维护？

- 内容多久更新一次？

- 网站未来是否要增加登录、评论、后台或 App？

- 网站是否必须支持手机？

- 是否需要长期自主部署？

- 是否允许依赖第三方收费服务？

- 网站失败或服务器更换后，能否完整迁移？

## 3. 输出《项目立项说明》

立项说明至少包括：

- 项目名称

- 网站名称

- 网站定位

- 目标用户

- 核心内容

- 首版功能

- 暂不开发的功能

- 技术限制

- 部署方式

- 维护方式

- 数据归属

- 项目完成标准

### 本阶段验收标准

必须能用一句话说明网站：

这是一个面向什么人、提供什么内容、解决什么问题的网站。

如果一句话说不清楚，说明项目范围仍然太散。

# 第二阶段：确定第一版范围

## 1. 区分三个版本

### V1：最小可用版本

目标是尽快上线。

建议包含：

- 首页

- 博客列表

- 博客详情

- 项目列表

- 项目详情

- 资源页面

- 关于页面

- 404 页面

- 手机端导航

- 基础 SEO

- 网站地图

- HTTPS

### V1.5：内容管理增强

网站稳定后再增加：

- 分类

- 标签

- 搜索

- 草稿

- 阅读进度

- 分享

- RSS

- 文章目录

- 图片管理

- 发布工具

### V2：动态功能

有真实需求后再开发：

- 登录注册

- 评论系统

- 后台管理

- 在线发布

- 用户权限

- 数据库

- 邮件通知

- 多设备同步

- App 封装

## 2. 建立功能优先级

每项功能标记为：

- P0：没有它不能上线

- P1：上线后应尽快补充

- P2：体验增强

- P3：未来想法

例如：

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 首页 | P0 |
| 文章详情 | P0 |
| 手机适配 | P0 |
| HTTPS | P0 |
| 搜索 | P1 |
| 评论 | P2 |
| 登录注册 | P3 |
| App | P3 |

### 本阶段验收标准

V1 功能数量尽量控制在 8至15项。

如果首版功能超过二十项，通常说明范围过大。

# 第三阶段：整理网站内容

网站不是先做页面，而是先确认页面里放什么。

## 1. 建立内容清单

整理已有内容：

- 网站名称

- Logo

- 网站介绍

- 个人介绍

- 联系方式

- 文章

- 项目

- 图片

- 视频

- 音频

- 下载资源

- 版权声明

- 隐私说明

## 2. 区分正式内容和项目沟通内容

以下内容不能直接放进网站：

- 对 AI 的指令

- 临时讨论

- 自我吐槽

- 页面开发说明

- 未确认的数据

- 内部路径

- 密码或服务器信息

- 测试账号

- 未经授权的素材

所有正式内容应单独整理，不要直接把聊天记录当网页正文。

## 3. 建立内容表

建议建立一个表格：

| 内容名称 | 类型 | 所属页面 | 状态 | 文件位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网站介绍 | 文本 | 首页 | 已完成 | content/home.md |
| 个人介绍 | 文本 | 关于 | 待修改 | content/about.md |
| 项目封面 | 图片 | 项目页 | 已完成 | public/projects/ |
| 第一篇文章 | Markdown | 博客 | 草稿 | content/blog/ |

## 4. 制定内容命名规则

文件名建议使用：

2026-08-05-my-first-post.md
通用数字产品-logo.svg
project-local-ai-cover.webp

避免使用：

最终版.png
最终版2.png
真的最终版.png
新建文档.docx

### 本阶段验收标准

每个页面都必须知道：

- 页面标题

- 页面目的

- 页面主要内容

- 用户可以进行的操作

- 没有内容时显示什么

# 第四阶段：设计网站页面结构

## 1. 先画网站地图

示例：

首页
├── 博客
│   ├── 博客列表
│   └── 文章详情
├── 项目
│   ├── 项目列表
│   └── 项目详情
├── 资源
├── 关于我
└── 404

## 2. 为每个页面写页面说明

每页至少写清楚：

- 页面名称

- 页面网址

- 页面目标

- 页面模块

- 页面入口

- 页面出口

- 空状态

- 加载状态

- 错误状态

- 手机端变化

### 首页示例

页面名称：首页
路由：/
目标：让访问者快速理解网站是谁、做什么、有什么内容

模块：
1. 顶部导航
2. 品牌介绍
3. 最新文章
4. 精选项目
5. 简短个人介绍
6. 页脚

主要操作：
- 查看文章
- 查看项目
- 进入关于页面

## 3. 设计完整状态

不能只设计“正常页面”，还要设计：

- 没有文章

- 图片加载失败

- 页面不存在

- 网络断开

- 内容过长

- 标题过长

- 手机屏幕较窄

- 用户重复点击

- 表单填写错误

- 数据损坏

### 本阶段验收标准

任何页面都能回答三个问题：

- 用户从哪里进入？

- 用户在这里能做什么？

- 用户下一步去哪里？

# 第五阶段：确定技术方案

## 1. 新手第一版推荐方案

对于以文章、项目和个人展示为主的网站，推荐：

前端框架：Astro
开发语言：TypeScript
样式：原生 CSS
内容：Markdown / MDX
构建方式：静态构建
服务器：Linux + Nginx
证书：HTTPS
代码管理：Git

这个方案的优点：

- 结构清晰

- 速度快

- 容易部署

- 不强依赖平台

- 可以完整迁移

- 服务器成本低

- 适合博客和作品集

- 后期可以接入后端

## 2. 理解基础组成

### 前端

用户看见和点击的部分，例如：

- 页面

- 按钮

- 导航

- 图片

- 动画

- 表单

### 后端

处理业务逻辑的部分，例如：

- 登录

- 发布文章

- 用户权限

- 评论

- 数据查询

### 数据库

保存结构化数据，例如：

- 用户账号

- 评论

- 文章状态

- 操作记录

### 服务器

让网站可以从互联网访问的计算机。

### 域名

网站地址，例如：

通用数字产品.com

### DNS

负责把域名指向服务器。

### Nginx

负责接收访问请求，并把网站文件交给访问者。

## 3. 第一版是否需要后端

只有以下情况才需要后端：

- 用户登录

- 在线发表评论

- 在线发布文章

- 保存用户数据

- 多设备同步

- 管理员后台

- 实时功能

- 支付

如果第一版只是展示内容，可以先不开发后端。

### 本阶段验收标准

形成一份《技术方案说明》，明确：

- 使用什么框架

- 使用什么语言

- 是否需要数据库

- 是否需要后端

- 如何部署

- 数据保存在哪里

- 如何迁移

- 如何备份

# 第六阶段：建立项目规范

这一阶段非常重要。没有规范，AI 很容易越改越乱。

## 1. 建立目录规范

推荐结构：

project/
├── docs/                  # 项目文档
├── public/                # 静态资源
│   ├── images/
│   ├── icons/
│   ├── fonts/
│   ├── audio/
│   └── video/
├── src/
│   ├── components/        # 可复用组件
│   ├── layouts/           # 页面公共布局
│   ├── pages/             # 页面与路由
│   ├── styles/            # 样式
│   ├── content/           # 文章和项目内容
│   ├── utils/             # 工具函数
│   ├── config/            # 网站配置
│   └── types/             # 类型定义
├── scripts/               # 自动化脚本
├── tests/                 # 测试
├── .env.example           # 环境变量示例
├── README.md
├── PROJECT_STATE.md
└── package.json

## 2. 建立命名规范

统一规定：

- 文件如何命名

- 页面如何命名

- 组件如何命名

- 图片如何命名

- CSS 类如何命名

- 路由如何命名

- 日期格式

- 中文和英文使用规则

## 3. 建立代码修改规则

每次修改必须：

- 先读取项目状态。

- 只修改指定范围。

- 不随意更换技术栈。

- 不删除不理解的代码。

- 不改服务器配置，除非任务明确要求。

- 修改前创建备份或 Git 提交。

- 修改后运行检查。

- 报告修改文件。

- 报告测试结果。

- 更新项目状态文件。

## 4. 必备文档

至少准备：

README.md
PRD.md
TECH_STACK.md
SITE_MAP.md
DESIGN_SYSTEM.md
CONTENT_RULES.md
DEPLOYMENT.md
SECURITY.md
PROJECT_STATE.md
CHANGELOG.md

### 本阶段验收标准

把项目交给另一个 AI 或开发者，对方只看文档就能知道：

- 项目是什么

- 当前做到哪里

- 哪些不能改

- 下一步做什么

- 如何运行和测试

# 第七阶段：设计视觉规范

## 1. 不要直接设计完整页面

先确定设计系统：

- 主色

- 辅助色

- 背景色

- 文字颜色

- 字体

- 字号

- 圆角

- 阴影

- 间距

- 按钮样式

- 卡片样式

- 图片比例

- 动画速度

## 2. 使用设计变量

示例：

:root {
  --color-background: #f8f6f2;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-primary: #7868e6;
  --color-text: #24222a;
  --color-text-muted: #77727f;

  --radius-small: 8px;
  --radius-medium: 16px;
  --radius-large: 24px;

  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
}

以后修改颜色或圆角，只需要改变量，不需要逐页修改。

## 3. 先设计基础组件

先完成：

- 导航

- 按钮

- 卡片

- 标签

- 输入框

- 标题

- 正文

- 图片容器

- 提示信息

- 页脚

再使用这些组件拼页面。

## 4. 同时设计三种尺寸

至少考虑：

- 手机：小于 768px

- 平板：768px 至 1024px

- 电脑：大于 1024px

优先从手机端开始设计，再扩展到电脑端。

### 本阶段验收标准

页面不依靠临时手写颜色和尺寸，主要样式都来自统一设计变量。

# 第八阶段：搭建本地开发环境

## 1. 安装基础工具

需要：

- Node.js

- Git

- VS Code 或其他编辑器

- 浏览器

- 项目包管理器

- 可选：Codex、Trae 等开发辅助工具

## 2. 初始化项目

示例流程：

# 创建 Astro 项目
npm create astro@latest

# 进入项目目录
cd 项目目录

# 安装依赖
npm install

# 启动本地开发服务器
npm run dev

## 3. 建立 Git

# 初始化 Git
git init

# 保存第一个版本
git add .
git commit -m "chore: initialize project"

## 4. 验证基础环境

确认：

- 项目能启动

- 浏览器能打开

- 修改文字后页面会变化

- 构建命令能运行

- 没有严重报错

### 本阶段验收标准

必须通过：

npm run dev
npm run build

如果项目还没有成功构建，不进入正式页面开发。

# 第九阶段：按顺序开发网站

推荐开发顺序：

## 第一步：全局基础

先完成：

- 全局样式

- 字体

- 页面最大宽度

- 基础背景

- 响应式规则

- 网站配置

## 第二步：公共组件

完成：

- Header

- Navigation

- MobileMenu

- Footer

- Button

- Card

- Tag

- EmptyState

- ErrorState

## 第三步：公共布局

完成：

- 默认页面布局

- 文章布局

- 项目详情布局

## 第四步：静态页面

依次开发：

- 首页

- 博客列表

- 博客详情

- 项目列表

- 项目详情

- 资源

- 关于

- 404

## 第五步：内容系统

实现：

- Markdown 内容读取

- 文章发布日期

- 标签

- 分类

- 摘要

- 封面图片

- 草稿过滤

- 上一篇和下一篇

## 第六步：增强功能

在基础页面稳定后，再增加：

- 搜索

- 阅读进度

- 文章目录

- RSS

- 分享

- 图片预览

### 每完成一个功能必须验证

npm run lint
npm run check
npm run test
npm run build

项目没有某个命令时，应根据实际配置调整，但最终构建必须通过。

# 第十阶段：内容录入与整理

## 1. 不要使用假内容上线

正式上线前替换：

- Lorem ipsum

- 测试文章

- 假头像

- 占位图片

- 测试联系方式

- 无意义按钮

- 无法打开的链接

## 2. 检查文章格式

每篇文章至少包含：

title:
description:
publishDate:
updatedDate:
category:
tags:
cover:
draft:

## 3. 图片处理

建议：

- 普通照片使用 WebP

- Logo 和图标优先 SVG

- 图片压缩后再上传

- 设置宽度和高度

- 添加替代文字

- 避免直接上传几十兆原图

### 本阶段验收标准

所有公开页面都使用正式内容，所有按钮都有明确作用。

# 第十一阶段：完整测试

## 1. 功能测试

检查：

- 所有导航可点击

- 所有页面能打开

- 返回按钮正常

- 搜索正常

- 标签正常

- 文章链接正常

- 404 正常

- 外部链接正常

## 2. 视觉测试

检查：

- 字体是否加载

- 页面是否横向溢出

- 图片是否变形

- 标题是否超出

- 长文章是否易读

- 颜色对比是否清楚

- 按钮状态是否明显

## 3. 多设备测试

至少测试：

- Chrome

- Edge

- 手机浏览器

- 窄屏窗口

- 1920×1080 电脑

- 手机竖屏

## 4. 性能测试

检查：

- 首页是否加载过慢

- 图片是否过大

- 是否引用不必要脚本

- 是否使用过多动画

- 是否存在重复资源

- 是否有控制台报错

## 5. SEO 检查

必须包含：

- 页面标题

- 页面描述

- 网站图标

- canonical 地址

- robots.txt

- sitemap.xml

- Open Graph 信息

- 正确的标题层级

- 图片替代文字

## 6. 安全检查

检查：

- 没有上传密码

- 没有上传服务器密钥

- 没有公开环境变量

- 没有写死管理员账号

- 没有暴露本地绝对路径

- 依赖没有明显高危漏洞

- 表单有输入校验

### 本阶段验收标准

必须做到：

- 构建成功

- 控制台无严重错误

- 手机端可正常操作

- 所有正式路由通过

- 404 能正确显示

- 没有敏感信息泄漏

# 第十二阶段：准备服务器和域名

## 1. 准备域名

完成：

- 域名注册

- 实名认证

- 必要的备案

- DNS 管理权限确认

## 2. 准备服务器

服务器需要：

- Linux

- Nginx

- SSH

- 防火墙

- HTTPS 证书

- 网站目录

- 日志目录

- 备份目录

## 3. DNS 配置

常见记录：

@      A      服务器公网 IP
www    A      服务器公网 IP

不要随意删除已有邮箱记录：

- MX

- SPF

- DKIM

- DMARC

## 4. 建立安全部署目录

推荐：

/var/www/project/
├── incoming/
├── releases/
│   ├── 20260805-120000/
│   └── 20260806-090000/
├── current -> releases/当前版本
└── backups/

不要直接覆盖线上文件。

正确流程：

上传到 incoming → 解压验证 → 创建新 release → 切换 current → 检查网站 → 保留旧版本

# 第十三阶段：正式部署

## 1. 本地构建

npm run build

通常会生成：

dist/

## 2. 上传构建结果

只上传构建后的静态文件，不要把以下内容直接放到网站目录：

- node_modules

- Git 密钥

- 环境变量

- 开发缓存

- 本地测试文件

- 未使用素材

## 3. 配置 Nginx

核心内容包括：

- 网站根目录

- 域名

- 首页文件

- 404 页面

- HTTPS

- HTTP 跳转 HTTPS

- 缓存策略

- 日志

## 4. 上线后验证

验证：

- HTTP 是否跳转 HTTPS

- 根域名是否打开

- www 是否打开

- 所有页面是否正常

- 静态资源是否加载

- 404 是否正确

- 手机端是否正常

- SSL 证书是否有效

### 本阶段验收标准

网站通过正式域名访问，页面、资源、HTTPS 和 404 全部正常。

# 第十四阶段：上线后的维护

上线不是结束，而是进入维护阶段。

## 1. 建立备份制度

至少备份：

- 网站源代码

- 正式构建包

- 内容文件

- 图片素材

- Nginx 配置

- 数据库

- 环境变量模板

- 部署说明

推荐保留：

- 本地副本

- Git 仓库

- 服务器备份

- 独立硬盘备份

## 2. 建立更新流程

每次更新按照：

提出需求
→ 建立任务
→ 修改本地副本
→ 本地测试
→ 构建
→ 上传 incoming
→ 服务器验证
→ 创建 release
→ 切换版本
→ 线上回归
→ 更新日志

## 3. 建立版本号

例如：

v1.0.0 首次正式上线
v1.0.1 修复错误
v1.1.0 增加搜索
v2.0.0 增加后台系统

## 4. 监控内容

定期检查：

- 网站是否可访问

- HTTPS 是否到期

- 磁盘空间

- 错误日志

- 访问日志

- 失效链接

- 依赖漏洞

- 备份是否有效

# 第十五阶段：AI 协作规则

## 1. 不要一次交给 AI 整个网站

错误方式：

帮我开发一个完整的网站，功能都做好。

正确方式：

只完成博客列表页面。不得修改其他页面，不得更换技术栈，完成后运行检查并报告修改文件。

## 2. 每个任务只做一件事

推荐拆分：

任务1：搭建项目基础
任务2：建立设计变量
任务3：完成顶部导航
任务4：完成首页框架
任务5：接入文章数据
任务6：完成文章详情
任务7：完成手机适配
任务8：进行完整测试

## 3. 给 AI 的通用任务模板

你正在修改一个正式项目。

本次任务：
只完成【具体功能】。

允许修改：
- 文件A
- 文件B

禁止事项：
- 不更换技术栈
- 不新增收费依赖
- 不删除原有功能
- 不修改服务器
- 不修改任务范围以外的文件
- 不使用无法迁移的平台专属能力

执行步骤：
1. 先只读检查相关文件。
2. 说明当前实现情况。
3. 创建修改方案。
4. 进行最小范围修改。
5. 运行类型检查、代码检查、测试和构建。
6. 报告修改文件、测试结果和遗留问题。
7. 更新 PROJECT_STATE.md。
8. 完成后暂停，不继续开发其他功能。

## 4. AI 每次必须提交的结果

- 修改了什么

- 为什么修改

- 修改了哪些文件

- 有没有增加依赖

- 测试是否通过

- 构建是否通过

- 是否存在风险

- 下一步建议

- 当前是否可以回滚

# 第十六阶段：新手最容易踩的坑

## 1. 一开始追求完整生态

同时做网站、后台、安卓、iOS、鸿蒙和电脑客户端，容易导致所有项目都停留在半成品。

正确做法：

先让网页版内容发布闭环真正跑通，再扩展其他端。

## 2. 页面好看，但内容和功能没完成

页面截图不等于网站。

真正完成必须包括：

- 页面能打开

- 按钮能点击

- 内容可更新

- 手机可用

- 可以构建

- 可以部署

- 可以维护

## 3. 经常更换技术栈

项目中途频繁从 Astro 换到 Next.js，再换 Vue、React，会造成重复开发。

技术栈一旦确定，除非出现无法解决的问题，否则第一版不要更换。

## 4. 让 AI 自由发挥

AI 没有明确边界时，可能：

- 重写大量代码

- 删除原功能

- 添加新依赖

- 改变目录

- 擅自调整视觉

- 修改部署配置

因此每项任务必须明确允许范围和禁止范围。

## 5. 没有项目状态文件

聊天记录会被压缩，AI 会遗忘。

必须维护：

PROJECT_STATE.md

内容包括：

- 当前版本

- 已完成功能

- 未完成功能

- 当前技术栈

- 最近修改

- 测试结果

- 已知问题

- 下一步任务

- 禁止事项

## 6. 直接在线修改正式网站

正确方式永远是：

本地修改 → 本地测试 → 生成新版本 → 上传验证 → 切换上线

不要直接在生产目录里边看边改。

# 第十七阶段：推荐的实际执行顺序

## 第一轮：把网站跑起来

- 写项目立项说明。

- 确定 V1 页面。

- 画网站地图。

- 整理正式内容。

- 确定技术栈。

- 创建项目目录。

- 初始化 Astro。

- 配置 Git。

- 确认开发和构建成功。

## 第二轮：把网站做完整

- 建立设计变量。

- 开发公共导航。

- 开发首页。

- 开发博客列表。

- 开发文章详情。

- 开发项目列表。

- 开发项目详情。

- 开发资源和关于页面。

- 开发 404。

- 完成手机适配。

## 第三轮：把内容放进去

- 建立 Markdown 内容规范。

- 导入正式文章。

- 导入项目资料。

- 压缩并整理图片。

- 检查所有链接。

- 删除占位内容。

## 第四轮：把质量补齐

- 完成功能测试。

- 完成视觉测试。

- 完成手机测试。

- 完成 SEO。

- 完成安全检查。

- 执行正式构建。

## 第五轮：上线

- 准备服务器。

- 配置域名 DNS。

- 配置 Nginx。

- 配置 HTTPS。

- 上传新版本。

- 验证所有路由。

- 检查手机端。

- 保留可回滚版本。

- 正式发布。

## 第六轮：进入维护

- 建立更新流程。

- 建立备份计划。

- 建立版本管理。

- 记录问题和需求。

- 每次只完成一个小版本。

- 网站稳定后再考虑后台和 App。

# 最终完成标准

一个网站真正完成，不是“页面看起来差不多”，而是同时满足：

- 定位清楚

- 页面完整

- 内容正式

- 手机可用

- 导航正常

- 构建通过

- 域名可访问

- HTTPS 正常

- 404 正常

- SEO 基础完成

- 没有敏感信息

- 能够备份

- 能够更新

- 能够回滚

- 能够迁移

- 其他开发者或 AI 能接手

建站的最终目标不是只做出一个漂亮页面，而是建立一个：

可以上线、可以更新、可以维护、可以迁移、出现问题可以恢复的长期网站项目。