# 项目二次全量技术审计、风险排查与上线验收任务书

## 一、任务目标

请对当前整个项目进行一次完整的【二次全量技术审计 + 功能验收 + 安全排查 + 架构检查 + 部署可行性检查】。

本次任务不是简单代码审查，也不是只检查语法错误。

需要从：

- 前端

- 后端

- API

- 数据库

- 用户系统

- 管理员系统

- 权限体系

- 配置体系

- UI组件

- 路由

- 字体

- 静态资源

- 依赖

- 构建

- 性能

- 安全

- 日志

- 异常处理

- 数据备份

- 本地保障

- 部署

- 运维

- AI接口（如存在）

等层面，对整个项目进行系统性检查。

最终目标不是：

“代码看起来可以运行”。

而是判断：

当前项目是否具备稳定运行、持续维护、自由修改、安全部署和正式上线的条件。

# 二、最高执行原则

以下规则必须严格遵守。

## 1. 本轮优先检查，不要擅自大规模修改

本轮首先完成：

扫描 → 检查 → 验证 → 记录 → 输出审计报告。

未经必要，不要直接重构整个项目。

不得在没有说明的情况下：

- 删除代码

- 删除文件

- 删除数据库

- 修改数据库结构

- 更换框架

- 更换主要依赖

- 修改业务逻辑

- 重写页面

- 重写配置

- 批量格式化整个项目

- 删除用户数据

- 删除项目资源

发现问题，先记录。

## 2. 不允许“默认正常”

凡没有实际检查的内容必须标记：

【未检查】

凡检查了代码但没有实际运行验证：

【静态检查通过，运行未验证】

凡进行了真实运行验证：

【实际验证通过】

凡因环境、权限、依赖或外部服务无法验证：

【无法验证】

并说明原因。

禁止使用以下模糊结论：

- 应该没问题

- 看起来正常

- 理论上可以

- 暂未发现明显问题

- 基本正常

- 预计可运行

代替实际验证。

# 三、问题严重等级统一标准

所有发现的问题必须进行分级。

## P0 / 致命

可能导致：

- 项目无法启动

- 无法部署

- 数据库损坏

- 数据大规模泄露

- 管理员权限泄露

- 任意用户获得管理员权限

- 密钥严重暴露

- 核心业务完全不可用

结论：

【禁止上线】

## P1 / 高风险

可能导致：

- 核心功能失效

- 用户登录异常

- API越权

- 用户数据泄露

- 高概率攻击风险

- 严重性能问题

- 生产环境无法正常使用

- 构建失败

原则上：

【修复后方可上线】

## P2 / 中风险

可能导致：

- 部分功能异常

- 部分设备兼容异常

- 可维护性下降

- 重复代码

- 较高耦合

- 错误处理不足

- 局部性能问题

允许根据实际情况决定是否阻断上线。

## P3 / 低风险

主要包括：

- 代码规范

- 可读性

- 轻微性能

- UI一致性

- 未来维护风险

- 非关键优化

不阻断上线。

# 四、第一阶段：项目全局盘点

首先不要修改代码。

先读取整个项目目录。

需要识别：

- 项目类型

- 前端框架

- 后端框架

- 数据库

- 包管理器

- 构建工具

- 运行方式

- 部署方式

- 第三方服务

- AI服务

- 登录系统

- 管理员系统

- API体系

- 静态资源体系

- 字体体系

- 配置体系

- 日志体系

- 缓存体系

- 测试体系

- 数据备份机制

然后输出：

《项目技术结构概览》

包括：

前端： ↓

后端： ↓

数据库： ↓

API： ↓

认证： ↓

管理员： ↓

第三方服务： ↓

部署： ↓

外部依赖： ↓

# 五、项目目录检查

检查整个目录。

识别：

- 核心代码

- 配置文件

- 构建文件

- 静态资源

- 字体

- 图片

- 脚本

- 数据文件

- 数据库文件

- 日志

- 测试代码

- Demo

- 临时文件

- 备份文件

- 废弃文件

- 重复文件

- 空文件

- 未引用文件

重点寻找：

temp

tmp

old

backup

bak

copy

test

demo

debug

dev

example

unused

deprecated

检查是否存在类似：

index-old.html

app-copy.js

config-backup.json

test-api.js

demo-login.html

server-old.js

等遗留文件。

判断它们是否可能：

- 被错误引用

- 被打包

- 被部署

- 暴露敏感信息

- 与正式代码冲突

# 六、架构与代码耦合检查

检查整个项目是否存在：

- 高度耦合

- 循环依赖

- 模块强依赖

- 跨层直接调用

- 重复业务逻辑

- 重复组件

- 重复请求代码

- 重复配置

- 巨型文件

- 巨型组件

- 巨型函数

- 全局变量污染

- 魔法数字

- 魔法字符串

- 隐式依赖

- 修改一处导致多处异常

特别检查：

UI是否直接控制后端逻辑。

组件是否直接写死API。

组件是否直接读数据库。

业务代码是否写死页面结构。

样式是否与业务逻辑强绑定。

配置是否散落在多个文件。

输出：

《高耦合模块清单》

包括：

模块：

依赖对象：

耦合程度：

问题：

影响：

建议：

# 七、硬编码全局扫描

扫描整个项目。

重点搜索：

localhost

192.0.2.10

192.168.

http://

https://

3000

3001

5173

8080

8000

5000

Windows绝对路径

C:

D:

用户目录

固定服务器地址

固定域名

固定API路径

固定文件路径

固定字体路径

固定图片路径

固定管理员账号

固定测试账号

固定密码

同时搜索：

API_KEY

apikey

SECRET

secret

TOKEN

token

PASSWORD

password

PRIVATE_KEY

ACCESS_KEY

DATABASE_URL

DB_PASSWORD

AUTH_SECRET

JWT_SECRET

OPENAI_API_KEY

对每个硬编码输出：

文件：

位置：

硬编码内容：

是否合理：

风险：

是否应该配置化：

推荐修改方式：

# 八、配置中心检查

检查项目是否具有统一配置体系。

例如：

.env

.env.example

.env.development

.env.production

config/

config.json

settings.json

constants

环境变量

确认：

开发环境配置

测试环境配置

生产环境配置

能够相互分离。

检查是否能够做到：

换域名不改业务代码。

换端口不改业务代码。

换API地址不改组件。

换数据库不改核心代码。

换字体不改大量CSS。

换图片资源路径不改业务逻辑。

# 九、前端页面全量检查

列出项目所有页面。

逐个检查。

例如：

首页

入口页

登录页

注册页

个人中心

设置页

管理员页

404页

错误页

功能页面

详情页面

编辑页面

搜索页面

每个页面检查：

- 是否能进入

- 是否正常加载

- 是否白屏

- 是否闪屏

- 是否错位

- 是否丢样式

- 是否加载异常

- 是否出现错误组件

- 是否缺失资源

- 是否出现未替换占位符

- 是否出现测试文字

- 是否出现调试内容

# 十、所有UI组件检查

枚举所有可交互组件。

包括：

- Button

- Link

- Input

- Checkbox

- Radio

- Select

- Dropdown

- Modal

- Dialog

- Drawer

- Tabs

- Tooltip

- Menu

- Navbar

- Sidebar

- Card

- Form

- Upload

- Download

- Search

- Pagination

- Toast

- Notification

- Loading

- ErrorBoundary

逐项确认：

正常状态

Hover

Active

Focus

Disabled

Loading

Error

Empty

成功状态

失败状态

检查：

按钮是否点得动。

是否存在假按钮。

是否点击无反应。

是否触发错误事件。

是否点击两次产生重复请求。

是否快速连续点击产生重复数据。

# 十一、页面跳转与路由检查

列出完整路由表。

包括：

URL

页面

权限

跳转目标

检查：

- 所有链接

- 所有按钮跳转

- 菜单

- Logo

- 返回

- 下一步

- 登录后跳转

- 退出后跳转

- 管理员跳转

检查：

404

错误路径

非法路径

刷新页面

浏览器前进

浏览器后退

直接输入URL

打开新标签

确认不存在：

死链接

空链接

错误路由

跳转循环

重定向死循环

历史记录异常

刷新后404

# 十二、字体系统专项检查

全面检查当前项目字体。

目标：

字体必须能够未来随时整体替换，而无需逐个页面修改。

检查：

font-family

font-size

font-weight

line-height

letter-spacing

@font-face

@import

Google Fonts

本地字体

字体CDN

检查是否大量存在：

font-family: xxx;

散落在各组件。

检查是否应该通过：

CSS Variables

Theme

Design Token

统一字体配置

控制。

例如：

–font-primary

–font-display

–font-mono

检查：

字体路径是否硬编码。

字体名是否硬编码。

字体加载是否重复。

字体是否重复请求。

字体加载失败是否有fallback。

最终判断：

是否能够通过修改一个配置文件实现全站换字体。

如果不能：

标记风险。

# 十三、全局设计系统检查

检查：

颜色

字号

间距

圆角

边框

阴影

动画

按钮

表单

卡片

布局

是否存在统一Design Token。

例如：

–color-primary

–color-bg

–spacing-md

–radius-lg

检查是否大量出现：

#FFFFFF

#000000

16px

24px

8px

12px

等散落式重复硬编码。

区分：

合理硬编码

与

应配置化硬编码。

# 十四、CSS检查

检查：

语法错误

无效CSS

重复CSS

失效选择器

未引用CSS

选择器冲突

!important滥用

过高优先级

内联样式滥用

响应式冲突

z-index冲突

动画冲突

变量未定义

特别检查CSS中是否存在：

Sass语法写入普通CSS

Less语法写入CSS

嵌套语法无编译支持

变量写法错误

# 十五、JavaScript / TypeScript检查

检查：

语法错误

类型错误

Promise未捕获

await错误

null

undefined

未定义变量

重复事件监听

未清理监听器

setInterval未清理

setTimeout未清理

内存泄漏

无限循环

状态竞争

异步竞争

重复请求

TypeScript额外检查：

any滥用

ts-ignore

类型断言滥用

类型定义缺失

# 十六、Console检查

实际启动项目后检查浏览器Console。

记录：

Error

Warning

Promise rejection

Resource error

Network error

Deprecated API

Mixed Content

CORS

任何Console Error不得直接忽略。

# 十七、静态资源检查

检查：

图片

SVG

Icon

视频

音频

字体

JSON

CSS

JS

检查：

404资源

重复资源

未使用资源

超大图片

错误文件格式

无压缩资源

错误路径

绝对路径

生产构建后资源路径错误

# 十八、响应式检查

检查以下宽度：

320

375

390

430

768

1024

1280

1366

1440

1920

以及超宽屏。

检查：

元素溢出

内容遮挡

横向滚动

导航异常

文字截断

图片变形

弹窗超屏

按钮不可点击

固定定位异常

# 十九、浏览器兼容

至少检查：

Chrome

Edge

Firefox

Safari兼容风险

检查：

CSS兼容

JS API

字体

动画

WebSocket

文件上传

文件下载

Clipboard

LocalStorage

IndexedDB

# 二十、可访问性基础检查

检查：

按钮是否可键盘操作。

Tab顺序。

Focus状态。

图片alt。

表单label。

颜色对比。

按钮语义。

ARIA。

# 二十一、前后端接口映射检查

列出：

【前端调用接口】

和

【后端实际提供接口】

逐一对照。

形成接口映射表：

前端调用：

请求方法：

后端接口：

是否存在：

参数是否一致：

返回结构是否一致：

认证是否一致：

结果：

检查：

GET

POST

PUT

PATCH

DELETE

是否一致。

避免出现：

前端POST

后端GET

或：

前端/api/users

后端/api/user

之类错误。

# 二十二、端口检查

检查所有端口。

列出：

前端开发端口

后端端口

数据库端口

WebSocket端口

代理端口

Docker端口

生产服务端口

检查是否：

重复占用

硬编码

配置不一致

前端请求错误端口

代理错误

生产环境仍指向开发端口

# 二十三、API全量测试

列出所有API。

逐个验证。

每个接口测试：

正常请求

空参数

缺失参数

错误类型

非法参数

超长参数

特殊字符

重复请求

快速连续请求

未登录请求

无权限请求

过期Token

错误Token

检查返回：

200

201

400

401

403

404

409

422

429

500

是否合理。

# 二十四、API异常测试

模拟：

API不可用

请求超时

网络断开

DNS异常

第三方服务失败

返回错误JSON

返回空数据

返回超大数据

服务器500

前端必须合理处理。

禁止：

白屏

崩溃

无限Loading

无限重试

大量重复请求

# 二十五、API限流检查

确认是否存在：

IP限流

账号限流

设备限流

接口限流

登录限流

注册限流

验证码限流

上传限流

AI接口限流

检查：

429处理

Retry-After

是否可以绕过限流。

# 二十六、用户注册系统检查

如存在注册功能。

检查：

用户名

邮箱

手机号

密码

验证码

重复账号

非法输入

检查：

重复注册

批量注册

恶意注册

弱密码

超长输入

# 二十七、用户登录系统检查

验证：

正确账号+正确密码

正确账号+错误密码

错误账号

空账号

空密码

锁定账号

禁用账号

检查：

登录成功状态

登录失败状态

错误提示

登录频率

Session

Cookie

Token

# 二十八、密码系统检查

确认：

密码不可明文保存。

确认使用安全Hash。

检查：

密码日志泄露

密码API返回

密码前端缓存

密码LocalStorage

检查：

修改密码

重置密码

旧密码验证

修改密码后旧Token处理

# 二十九、Token / Session检查

如果使用JWT。

检查：

签名算法

JWT_SECRET

Token有效期

Refresh Token

Token存储

Token撤销

Token重放

过期Token

伪造Token

如果Cookie认证：

检查：

HttpOnly

Secure

SameSite

Domain

Path

过期时间

# 三十、退出登录检查

确认退出后：

Session失效。

Token失效或不可继续使用。

Refresh Token不能继续刷新。

用户缓存合理清理。

敏感页面不可通过后退继续访问。

# 三十一、权限体系检查

明确建立权限矩阵。

至少区分：

游客

普通用户

管理员

超级管理员

如存在其他角色也加入。

测试：

页面权限

接口权限

数据权限

操作权限

特别模拟：

普通用户访问：

/admin

/admin/users

/admin/settings

普通用户直接调用管理员API。

例如：

/api/admin/users

必须确认后端真正校验权限。

禁止仅：

前端隐藏按钮。

# 三十二、IDOR越权测试

模拟：

用户A登录。

访问：

/user/A

然后尝试修改为：

/user/B

检查是否能获取B的数据。

检查：

订单

文件

个人资料

聊天

项目

收藏

历史记录

上传文件

等所有用户数据。

# 三十三、管理员系统专项检查

检查：

管理员登录。

管理员Session。

管理员权限。

管理员接口。

管理员数据访问。

管理员退出。

检查管理员入口是否直接暴露敏感信息。

# 三十四、管理员暴力破解防护

检查：

登录限流。

错误次数。

延迟。

锁定策略。

异常IP。

验证码。

# 三十五、管理员操作审计

检查是否记录：

管理员账号

时间

IP

操作类型

对象

修改前值

修改后值

结果

至少重要操作必须可追踪。

# 三十六、数据库检查

检查：

数据库连接。

连接配置。

连接池。

超时。

异常重连。

检查：

表结构

字段类型

默认值

NULL

UNIQUE

INDEX

FOREIGN KEY

约束

# 三十七、数据库性能

寻找：

N+1查询

全表扫描

无索引查询

重复查询

超大查询

无分页查询

# 三十八、数据库事务

涉及：

付款

余额

订单

库存

账号

重要数据修改

多表更新

必须检查Transaction。

避免：

操作完成一半。

# 三十九、数据库安全

检查：

SQL Injection

ORM注入风险

字符串拼接SQL

动态SQL

数据库账号权限

数据库公网暴露

默认密码

# 四十、开发/测试/生产数据库隔离

确认：

开发

测试

生产

不能混用同一数据库。

# 四十一、敏感信息全项目扫描

搜索：

Key

Secret

Password

Token

Private Key

Access Key

数据库密码

管理员密码

检查：

源代码

前端Bundle

HTML

JS

配置

.env

日志

README

Demo

Test

Build文件

历史备份

# 四十二、前端敏感信息暴露

生产Build后检查前端Bundle。

查看是否存在：

API Secret

管理员账号

数据库信息

私有接口

服务器内部地址

内部路径

系统提示词

# 四十三、Git安全检查

如果存在Git仓库。

检查：

Git历史是否曾提交：

.env

API Key

密码

Token

数据库密码

私钥

注意：

当前代码中删除，不代表Git历史中不存在。

# 四十四、依赖检查

检查：

package.json

package-lock.json

pnpm-lock.yaml

yarn.lock

requirements.txt

其他依赖文件。

检查：

版本冲突

重复依赖

未使用依赖

废弃依赖

危险依赖

已知漏洞

版本过旧

# 四十五、依赖锁定

确认生产项目是否存在Lock文件。

避免生产部署时安装不同版本。

# 四十六、供应链风险

检查：

异常第三方包

来源不明依赖

极低使用量包

名称相似包

疑似Typosquatting

# 四十七、构建验证

不要只运行开发模式。

实际执行项目当前技术栈对应的：

安装依赖

开发启动

生产构建

生产启动

例如：

npm install

npm run dev

npm run build

npm run start

具体按照当前项目实际命令执行。

# 四十八、干净环境验证

在不破坏原项目的前提下，模拟一个干净环境。

验证：

不依赖历史缓存。

不依赖已经存在的node_modules。

不依赖本机特殊配置。

不依赖之前手工生成但没有记录的文件。

理想状态：

重新获取项目 → 安装依赖 → 配置环境变量 → 构建 → 启动。

即可正常运行。

# 四十九、生产构建检查

检查Build：

是否成功。

是否存在Warning。

是否存在Chunk异常。

是否存在超大Bundle。

是否有Source Map泄露风险。

是否包含开发代码。

是否包含调试信息。

# 五十、性能检查

检查：

首屏加载

页面加载

交互响应

API响应

图片加载

字体加载

JS大小

CSS大小

检查：

重复请求

重复Render

无限Render

Memory Leak

大量DOM

超大资源

阻塞JS

# 五十一、缓存机制

检查：

浏览器缓存

服务器缓存

CDN缓存

LocalStorage

SessionStorage

IndexedDB

Service Worker

检查：

旧版本缓存

缓存污染

用户切换缓存

退出登录缓存

敏感数据缓存

# 五十二、Service Worker检查

如存在：

缓存版本是否更新。

旧缓存是否清理。

是否出现：

更新代码但用户仍看到旧版本。

# 五十三、本地保障措施

检查在网络异常时：

页面是否崩溃。

是否有合理缓存。

是否保留必要用户输入。

是否能够恢复。

禁止把：

密码

Token

管理员数据

隐私信息

长期保存在不安全本地存储。

# 五十四、错误处理检查

模拟：

网络异常

API异常

数据库异常

文件异常

服务器异常

第三方服务异常

检查：

Error Boundary

Fallback

Loading

Retry

Toast

错误页

# 五十五、404 / 403 / 500

必须存在合理处理。

确认：

404不是白屏。

403不会泄露数据。

500不会返回内部堆栈。

# 五十六、信息泄露

生产环境禁止把以下直接返回给用户：

服务器路径

SQL

数据库结构

Stack Trace

环境变量

内部IP

依赖版本详情

源码路径

# 五十七、XSS

测试：

输入框

用户名

评论

搜索

富文本

URL参数

后台管理输入

测试类似：

事件属性

恶意HTML

确保输入和输出正确过滤/转义。

# 五十八、CSRF

涉及：

修改密码

修改邮箱

删除数据

后台操作

支付

重要POST请求

检查是否存在CSRF保护。

# 五十九、SQL注入

测试：

登录

搜索

查询

URL参数

过滤参数

排序参数

管理员功能

# 六十、命令注入

如果后端调用：

Shell

FFmpeg

Python

转换工具

系统命令

检查用户参数能否进入系统命令。

# 六十一、路径穿越

检查：

下载

上传

读取文件

删除文件

静态资源

测试类似：

../

..

# 六十二、SSRF

如果服务器能够根据用户提供URL访问网络。

检查：

localhost

192.0.2.10

内网地址

云元数据地址

等是否可以被访问。

# 六十三、Open Redirect

检查登录跳转等：

redirect=

next=

returnUrl=

是否可以跳转到任意外部网站。

# 六十四、CORS

检查：

Access-Control-Allow-Origin。

不能无条件允许：

同时携带敏感认证。

# 六十五、安全Headers

检查：

Content-Security-Policy

X-Content-Type-Options

Referrer-Policy

Permissions-Policy

HSTS

Frame限制

# 六十六、Clickjacking

确认敏感页面不能被恶意Iframe嵌入。

# 六十七、暴力破解

检查：

用户登录。

管理员登录。

验证码。

重置密码。

是否可以无限尝试。

# 六十八、异常用户检测

检查是否可以识别：

异常请求频率

大量错误登录

大量404扫描

大量API请求

批量注册

批量抓取

恶意上传

可疑IP行为

至少应该具备：

记录

限流

告警

封禁策略

中的合理措施。

# 六十九、资源请求上限

检查：

请求体大小。

JSON大小。

URL长度。

上传大小。

查询条数。

分页最大值。

避免：

limit=999999999

直接返回全数据库。

# 七十、分页限制

所有大数据列表检查：

分页。

每页上限。

最大查询限制。

# 七十一、文件上传安全

如支持上传。

检查：

文件大小

扩展名

MIME

真实文件类型

文件名

存储路径

禁止仅依据扩展名判断文件类型。

# 七十二、文件名安全

检查：

../

特殊字符

超长文件名

同名覆盖

恶意HTML文件名

# 七十三、压缩包安全

如支持ZIP：

检查：

Zip Slip

压缩炸弹

超大解压

路径穿越

# 七十四、上传文件访问权限

确认：

用户A不能访问用户B私人文件。

私密文件不能仅靠猜URL访问。

# 七十五、日志系统检查

检查：

访问日志

错误日志

登录日志

管理员日志

安全日志

API日志

# 七十六、日志敏感信息

禁止记录：

密码

完整Token

API Key

银行卡

完整身份证

不必要的用户敏感信息

# 七十七、日志轮转

检查日志是否会：

无限增长。

占满磁盘。

# 七十八、异常监控

检查是否存在：

服务器异常记录。

API异常记录。

程序崩溃记录。

如果没有：

标记为运维风险。

# 七十九、第三方接口检查

列出全部第三方服务。

包括：

AI

短信

邮箱

支付

地图

登录

OSS

CDN

分析

等。

检查：

API地址

Key管理

超时

失败

重试

限流

费用

# 八十、第三方接口故障降级

模拟第三方服务不可用。

检查项目是否：

整个崩溃。

无限Loading。

大量重试。

应该合理提示：

服务暂不可用。

# 八十一、AI接口专项检查

如果项目包含大模型API。

检查：

模型名称是否配置化。

API Base URL是否配置化。

API Key是否只存在服务器端。

# 八十二、AI成本控制

检查：

每用户次数。

每分钟调用。

每日调用。

Token上限。

请求长度。

输出长度。

防止：

用户无限调用产生费用。

# 八十三、Prompt Injection

如果AI可以调用：

工具

数据库

文件

外部API

检查：

用户是否可以通过提示词越权。

例如：

“忽略之前指令……”

不能因此获得系统权限。

# 八十四、System Prompt泄露

检查是否存在方法可以直接获取：

系统提示词。

开发者指令。

内部工具描述。

内部密钥。

# 八十五、AI工具权限

Agent调用：

数据库

文件

Shell

浏览器

管理员接口

等工具时必须进行权限控制。

不能：

模型想调用就调用。

# 八十六、AI异常输出

检查：

空输出

超长输出

非法JSON

HTML

Markdown

恶意代码

模型拒答

超时

界面必须合理处理。

# 八十七、数据隐私

检查用户数据：

是否发送第三方。

发送什么。

是否必要。

特别检查：

聊天记录

上传文件

账号信息

用户隐私

# 八十八、备份系统

检查：

数据库备份。

用户文件备份。

配置备份。

重要项目数据备份。

# 八十九、恢复验证

“有备份”不等于“能恢复”。

确认恢复方案：

数据库如何恢复。

文件如何恢复。

配置如何恢复。

# 九十、部署配置检查

检查：

开发环境

测试环境

生产环境

是否明确区分。

# 九十一、HTTPS

正式生产环境必须检查：

HTTPS。

SSL证书。

HTTP → HTTPS。

证书过期。

Mixed Content。

# 九十二、反向代理

如使用：

Nginx

Apache

Cloudflare

云服务网关

检查：

路径。

Header。

上传大小。

超时。

WebSocket。

# 九十三、SPA部署

如使用SPA。

检查：

直接访问：

/dashboard

刷新是否404。

# 九十四、静态资源生产路径

检查Build以后：

JS

CSS

图片

字体

是否都能正常加载。

# 九十五、WebSocket

如存在：

连接

断线

重连

认证

超时

资源释放

# 九十六、Docker

如果存在Docker。

检查：

Dockerfile

镜像大小

Secrets

端口

Volume

用户权限

Healthcheck

# 九十七、服务器权限

检查程序是否以不必要的：

root

Administrator

运行。

原则：

最小权限。

# 九十八、环境变量检查

确认生产必要变量完整。

避免：

某变量在开发电脑存在，

但文档没有记录，

导致部署失败。

# 九十九、部署文档

确认一个新的开发人员是否能够仅根据项目文档完成：

安装

配置

启动

构建

部署

如果不能：

标记为维护风险。

# 一百、故障恢复

检查：

服务崩溃是否自动恢复。

数据库短暂不可用如何处理。

第三方服务恢复后项目能否自行恢复。

# 一百零一、健康检查

如项目需要正式长期运行，检查是否具有：

/health

或类似健康检查。

用于判断：

服务是否活着。

数据库是否连接。

核心服务是否正常。

# 一百零二、优雅关闭

检查服务器退出时：

连接是否释放。

数据库连接是否释放。

任务是否中断。

数据是否可能损坏。

# 一百零三、并发测试

至少检查：

多个用户同时登录。

多个用户同时提交。

重复点击。

重复写入。

同时上传。

寻找：

Race Condition

重复数据

状态覆盖

# 一百零四、用户模拟完整流程

至少模拟完整普通用户：

打开首页

↓

注册

↓

登录

↓

进入用户页面

↓

使用主要功能

↓

修改数据

↓

刷新

↓

退出登录

↓

重新登录

确认整个流程连贯。

# 一百零五、管理员完整流程

模拟管理员：

打开后台

↓

管理员登录

↓

查看用户

↓

执行合法操作

↓

查看日志

↓

修改允许修改的内容

↓

退出

确认：

权限正确。

数据正确。

操作有记录。

# 一百零六、非法用户模拟

模拟：

未登录用户访问用户页面。

普通用户访问管理员页面。

伪造Token。

过期Token。

修改URL ID。

修改API参数。

大量请求。

非法上传。

# 一百零七、空数据状态

测试：

没有用户

没有内容

没有搜索结果

没有历史记录

没有通知

界面不能异常。

# 一百零八、超大数据状态

模拟：

大量用户

大量列表

大量历史记录

大量文件

长文本

超长用户名

检查：

页面性能

数据库查询

分页

布局

# 一百零九、特殊字符

测试：

中文

英文

emoji

空格

换行

引号

单引号

尖括号

特殊符号

确保：

不会报错。

不会注入。

不会乱码。

# 一百一十、编码检查

统一检查：

UTF-8。

避免：

中文乱码。

路径乱码。

JSON乱码。

数据库乱码。

# 一百一十一、日期时间

检查：

时区。

前端时间。

后端时间。

数据库时间。

避免：

UTC与本地时间混乱。

# 一百一十二、表单验证

所有表单检查：

前端验证。

后端验证。

不得只做前端验证。

因为用户可以绕过浏览器直接调用API。

# 一百一十三、重复提交

检查：

登录

注册

创建

删除

支付

AI生成

上传

表单

快速点击是否产生重复操作。

# 一百一十四、错误提示

错误提示要求：

用户能理解。

不要泄露技术内部信息。

例如不要直接显示：

SQL Error

Stack Trace

服务器目录。

# 一百一十五、加载状态

所有异步功能检查：

Loading。

成功。

失败。

空数据。

重试。

# 一百一十六、功能清单核对

扫描项目后生成：

【所有用户可见功能清单】

逐个标记：

✅ 正常

⚠️ 异常

❌ 不可用

❓ 未验证

# 一百一十七、接口清单

生成：

接口

方法

调用页面

权限

状态

风险

# 一百一十八、路由清单

生成：

路由

页面

权限

是否有效

异常情况

# 一百一十九、配置清单

生成：

配置名称

位置

作用

环境

是否硬编码

是否敏感

# 一百二十、依赖清单

输出重点依赖：

名称

版本

用途

风险

是否必要

# 一百二十一、最终代码质量检查

检查：

命名。

可读性。

注释。

模块划分。

异常处理。

重复代码。

注意：

不要求为了“漂亮”而大规模重构。

只指出会影响：

稳定性

维护性

安全性

扩展性

的问题。

# 一百二十二、不得擅自修改正常业务效果

检查过程中禁止：

因为“最佳实践”而随意修改UI。

改变设计。

改变动画。

改变交互。

改变业务需求。

改变用户流程。

技术审计 ≠ 产品重新设计。

# 一百二十三、修复前建立问题台账

发现问题后先生成：

## BUG-001

严重程度：

问题类型：

文件：

代码位置：

问题描述：

触发方式：

影响：

修复建议：

是否阻断上线：

验证状态：

依次编号：

BUG-002

BUG-003

……

# 一百二十四、检查完成后再进入修复阶段

第一轮完成后：

先输出完整报告。

然后按：

P0

↓

P1

↓

P2

↓

P3

顺序处理。

# 一百二十五、修复原则

每次修复尽可能保持：

最小改动。

禁止：

为了修一个Bug大范围重写无关模块。

# 一百二十六、修复后必须回归

每个问题修复后：

重新运行对应测试。

例如：

修登录Bug。

必须重新测试：

正确登录

错误密码

退出

Token

权限

管理员

等相关功能。

# 一百二十七、全局回归

全部修复结束以后再次执行：

前端

后端

API

登录

权限

管理员

构建

安全

部署

全局测试。

# 一百二十八、禁止“修一个坏两个”

修复后检查：

是否影响其他页面。

其他组件。

其他接口。

其他权限。

# 一百二十九、最终Build

最终必须完成一次正式Production Build。

# 一百三十、最终生产环境模拟

尽可能按照正式部署方式运行。

避免：

开发模式正常，

生产环境失败。

# 一百三十一、最终输出文件一：《项目上线审计报告》

包含：

## 1. 项目信息

技术栈：

前端：

后端：

数据库：

部署：

## 2. 检查范围

## 3. P0致命问题

## 4. P1高风险问题

## 5. P2中风险问题

## 6. P3低风险问题

## 7. 功能异常

## 8. 安全风险

## 9. 架构风险

## 10. 高耦合模块

## 11. 硬编码

## 12. 配置问题

## 13. API问题

## 14. 数据库问题

## 15. 用户系统问题

## 16. 管理员问题

## 17. 权限问题

## 18. 性能问题

## 19. 依赖风险

## 20. 构建问题

## 21. 部署问题

## 22. 运维风险

## 23. 未验证内容

# 一百三十二、最终输出文件二：《问题修复台账》

使用表格：

| ID | 严重等级 | 模块 | 文件 | 问题 | 影响 | 是否阻断上线 | 修复状态 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 一百三十三、最终输出文件三：《功能验收清单》

格式：

| 页面 | 功能 | 测试方式 | 结果 | 异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 一百三十四、最终输出文件四：《API验收清单》

格式：

| API | Method | 权限 | 正常请求 | 异常请求 | 限流 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 一百三十五、最终输出文件五：《安全风险报告》

包含：

认证

授权

数据

密钥

API

数据库

上传

XSS

CSRF

SQL Injection

SSRF

路径穿越

暴力破解

限流

管理员

AI安全

# 一百三十六、最终输出文件六：《项目配置说明》

用于以后维护。

记录：

如何修改字体。

如何修改颜色。

如何修改API地址。

如何修改端口。

如何修改数据库。

如何修改域名。

如何修改第三方服务。

如何修改AI模型。

目标：

未来修改配置时，不需要重新全项目搜索。

# 一百三十七、最终输出文件七：《部署运行说明》

必须让不会写代码的人也能看懂。

写清：

- 项目需要什么环境

- 安装什么

- 在哪里配置

- 如何启动前端

- 如何启动后端

- 如何Build

- 如何部署

- 如何更新

- 如何查看日志

- 如何备份

- 如何恢复

- 出错去哪里检查

# 一百三十八、最终评分

最终给出：

## 项目健康度

0—100

## 代码质量

0—100

## 架构可维护性

0—100

## 前端完整度

0—100

## 后端完整度

0—100

## API可靠性

0—100

## 安全性

0—100

## 性能

0—100

## 部署成熟度

0—100

## 运维成熟度

0—100

# 一百三十九、最终上线状态

只能选择：

## 🟢 可以上线

所有P0/P1已经解决。

生产构建正常。

核心功能验证通过。

不存在已知重大安全漏洞。

## 🟡 修复后上线

项目总体可运行。

但仍存在必须修复的问题。

列出：

【上线前必须修复项】

## 🔴 禁止上线

存在：

P0问题。

核心系统故障。

严重权限问题。

严重安全漏洞。

数据风险。

无法生产构建。

# 一百四十、最终必须回答的20个问题

审计结束以后，单独回答：

- 当前项目能不能正常启动？

- 当前项目能不能正常Build？

- 当前项目能不能正式部署？

- 前端所有主要组件是否正常？

- 所有页面跳转是否正常？

- 是否存在明显硬编码？

- 字体是否能够集中统一修改？

- 设计变量是否集中管理？

- 代码是否存在高耦合？

- 前后端接口是否完全一致？

- 是否存在端口冲突？

- 用户登录是否正常？

- 管理员登录是否正常？

- 普通用户能否越权获得管理员权限？

- 是否存在敏感信息暴露？

- 是否存在严重安全漏洞？

- 是否存在资源请求限制？

- 是否具备异常用户检测或防攻击能力？

- 是否具备备份、日志和异常恢复能力？

- 目前距离真正正式上线还缺什么？

# 一百四十一、证据要求

所有“通过”的结论尽可能提供证据。

例如：

执行命令：

结果：

测试页面：

HTTP状态：

Console：

日志：

不要仅说：

“已检查正常。”

# 一百四十二、验证状态统一使用以下标记

✅【实际验证通过】

🔎【静态代码检查通过】

⚠️【存在问题】

❌【验证失败】

❓【无法验证】

⏳【尚未检查】

# 一百四十三、最后特别要求

本次审计的目标不是证明项目“没问题”。

而是尽可能找出：

现在存在的问题，

隐藏的问题，

部署以后才会暴露的问题，

数据增加以后才会暴露的问题，

多人使用以后才会暴露的问题，

遭到异常请求以后才会暴露的问题，

未来修改项目时容易产生的问题。

请按照正式软件上线验收标准执行。

不要为了让我放心而降低问题等级。

发现问题直接报告。

无法验证就标记无法验证。

没有证据不要判定通过。

# 最终执行顺序

严格按照：

① 项目盘点

↓

② 静态代码扫描

↓

③ 架构与硬编码扫描

↓

④ 前端检查

↓

⑤ 后端检查

↓

⑥ API映射

↓

⑦ 数据库检查

↓

⑧ 登录认证

↓

⑨ 权限与管理员

↓

⑩ 安全检查

↓

⑪ 依赖检查

↓

⑫ 实际启动

↓

⑬ 功能测试

↓

⑭ 异常测试

↓

⑮ Production Build

↓

⑯ 部署环境模拟

↓

⑰ 输出审计报告

↓

⑱ 建立BUG台账

↓

⑲ 按严重等级修复

↓

⑳ 修复后逐项回归

↓

㉑ 全局回归

↓

㉒ 最终生产Build

↓

㉓ 最终上线验收

进行。

任何无法完成的步骤不得跳过后假设为成功。

必须标记：

【未完成】

并说明原因。