# BUG_TRACKER.md

# 项目 Bug、风险与问题追踪台账

文档版本： v1.0
文档状态： 持续维护
最后更新： 2026-07-27
文档性质： 项目问题事实源
适用对象： 项目负责人、AI开发助手、测试AI、安全审计AI、后续维护人员

# 0. 本文件是什么

本文件用于记录：

- 已发现Bug

- 功能异常

- 安全漏洞

- 架构问题

- 配置冲突

- 硬编码问题

- API异常

- 数据库问题

- UI问题

- Build问题

- 部署问题

- 性能问题

- 依赖风险

- 日志问题

- AI功能问题

- 已修复问题

- 已验证问题

- 复发问题

本文件负责回答：

项目目前到底有哪些已知问题？

以及：

这个问题之前是不是出现过？

# 1. 本文件与其他文件的关系

## 项目现在做到哪

查看：

PROJECT_STATUS.md

## 项目结构在哪

查看：

ARCHITECTURE.md

## 配置去哪改

查看：

CONFIGURATION.md

## 历史版本改了什么

查看：

CHANGELOG.md

## 怎么部署

查看：

DEPLOYMENT.md

# 2. Bug管理最高原则

发现问题以后：

不要只在聊天里说。

必须进入：

BUG_TRACKER.md

如果AI说：

“发现3个问题。”

那么这3个问题必须：

编号
↓
分类
↓
分级
↓
记录位置
↓
记录影响
↓
记录状态

不能下个窗口以后全部消失。

# 3. Bug不是只有代码报错

本项目将以下内容统一纳入问题台账：

程序错误
功能失效
UI异常
交互异常
安全漏洞
权限漏洞
数据风险
硬编码
高度耦合
配置冲突
API错误
依赖漏洞
性能问题
部署问题
日志缺失
测试失败
文档与代码不一致

# 4. 问题ID规则

统一格式：

BUG-0001
BUG-0002
BUG-0003

编号一旦创建：

不得复用。

即使问题被关闭：

原编号永久保留。

安全问题可以增加标签：

BUG-0042
标签：SECURITY

而不是重新建立另一套编号。

# 5. 状态规则

所有问题只能使用以下状态：

## 🔴 OPEN

问题已经确认存在。

尚未开始修复。

## 🟠 INVESTIGATING

正在定位原因。

根因尚未完全确认。

## 🟡 FIXING

已经确认根因。

正在修复。

## 🔵 FIXED

代码已经修改。

但是：

还没有完成完整验证。

## 🟢 VERIFIED

已经：

修复

实际测试

相关回归

确认通过。

## 🟣 MONITORING

问题已经修复。

但属于：

偶发

性能

并发

生产环境

等无法一次完全证明的问题。

需要继续观察。

## ⚫ WONTFIX

确认存在。

但明确决定暂时不修。

必须写原因。

## ⚪ INVALID

经过调查：

并不是Bug。

例如：

误报

预期行为

测试方法错误

环境问题

## 🔁 REOPENED

原本已经关闭。

但问题再次出现。

# 6. 严重程度

统一使用：

P0
P1
P2
P3

## P0 — 致命

可能造成：

- 项目无法启动

- 项目无法部署

- 数据库损坏

- 大规模数据泄露

- 任意管理员权限获取

- 远程命令执行

- 核心Secret暴露

- 核心业务完全不可用

原则：

禁止上线

## P1 — 高风险

可能造成：

- 登录不可用

- 管理员异常

- 用户越权

- 核心API失效

- 严重安全漏洞

- Production Build失败

- 重要数据异常

- 高概率崩溃

- 严重费用失控

原则：

上线前必须处理

## P2 — 中风险

例如：

- 部分功能异常

- 页面错位

- 非核心API异常

- 高耦合

- 配置分散

- 性能明显下降

- 部分浏览器兼容问题

- 错误处理不足

原则：

视业务影响安排修复。

## P3 — 低风险

例如：

- 轻微UI问题

- 可读性

- 代码规范

- 非关键重复代码

- 未来维护风险

- 小范围体验问题

通常不阻断上线。

# 7. 问题类型

每个问题必须选择至少一个类型。

FUNCTION
UI
UX
FRONTEND
BACKEND
API
DATABASE
AUTH
PERMISSION
ADMIN
SECURITY
CONFIG
HARDCODE
ARCHITECTURE
DEPENDENCY
BUILD
DEPLOYMENT
PERFORMANCE
LOG
CACHE
UPLOAD
AI
TEST
DOCUMENTATION
OTHER

# 8. Bug完整模板

每个正式问题使用：

## BUG-XXXX

标题：

### 状态

OPEN

### 严重程度

P0 / P1 / P2 / P3

### 类型

API / SECURITY / UI ...

### 发现日期

YYYY-MM-DD

### 发现方式

例如：

人工测试

AI静态检查

自动测试

Build

生产日志

用户反馈

安全审计

### 影响模块

【填写】

### 文件

【填写真实路径】

### 代码位置

【行号 / 函数 / 类 / 模块】

### 问题描述

清楚说明：

到底哪里不正常。

### 预期行为

应该发生什么。

### 实际行为

实际上发生什么。

### 复现条件

例如：

浏览器：

环境：

账号角色：

网络状态：

数据状态：

### 复现步骤

1.

2.

3.

4.

### 复现概率

100%

高概率

偶发

未知

### 错误信息

【如存在】

不得将Secret复制进本文件。

### Console

【如存在】

### HTTP状态

【如涉及】

### 日志证据

【如存在】

### 截图/附件

【如存在】

### 根因

【未确认 / 已确认】

详细说明：

### 影响

可能导致：

### 是否影响上线

是 / 否 / 待确认

### 临时规避方案

如有：

### 正式修复方案

### 修改文件

【修复后填写】

### 修复日期

【修复后填写】

### 修复状态

未修复 / 已修改待验证 / 已验证

### 验证方式

### 验证结果

✅ 通过

❌ 失败

⚠️ 部分通过

❓ 无法验证

### 回归测试

检查：

□ 原问题已消失

□ 相关功能正常

□ 公共模块未受影响

□ 未引入新Console Error

□ API正常

□ 权限正常

□ Build正常

按实际任务选择。

### 关联问题

BUG-XXXX

### 关联提交/版本

【如有】

### 备注

# 9. Bug简化模板

对于P3或非常简单的问题，可以使用：

## BUG-XXXX

标题：

状态：

严重度：

类型：

文件：

问题：

影响：

修复：

验证：

但是：

P0 / P1不得使用简化模板。

# 10. 当前问题总览

由AI持续更新。

| ID | 标题 | 等级 | 类型 | 状态 | 是否阻断上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待录入 |  |  |  |  |  |

# 11. 当前P0问题

当前数量：【待统计】

如果P0 > 0：

项目状态必须：

🔴 禁止上线

# 12. 当前P1问题

当前数量：【待统计】

P1原则上必须在正式上线前解决。

# 13. 当前P2问题

当前数量：【待统计】

# 14. 当前P3问题

当前数量：【待统计】

# 15. 上线阻断问题

所有：

P0

以及标记：

Blocking Release = Yes

的问题进入此处。

| ID | 问题 | 等级 | 当前状态 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待统计 |  |  |  |  |

# 16. Bug发现流程

标准流程：

发现异常
↓
确认是否可复现
↓
建立Bug编号
↓
分级
↓
记录证据
↓
定位根因
↓
制定最小修复方案
↓
修复
↓
验证
↓
回归
↓
关闭

# 17. 禁止发现问题立即静默修改

如果AI在开发过程中发现重要问题：

不要：

直接偷偷修掉。

然后最终只说：

“顺便优化了一下。”

应该：

建立Bug记录。

尤其：

P0
P1
安全问题
数据库问题
权限问题
架构问题

必须留下记录。

# 18. P3小问题例外

如果只是：

拼写错误
明显小CSS错误
局部注释错误

且本次任务本来就在修改相关模块：

可以直接修。

但任务报告中仍应说明。

# 19. 复现优先

修Bug前优先做到：

先证明它真的存在。

不要只看代码：

“感觉这里可能有问题。”

直接修改。

如果只能通过静态分析判断：

标记：

【静态发现，尚未运行复现】

# 20. 根因与现象必须分开

例如：

现象：

用户刷新后退出登录。

根因：

认证状态只存在内存，没有恢复机制。

不能只记录：

登录有Bug。

# 21. 一个Bug尽量只记录一个核心问题

错误：

BUG-0031
登录、字体、数据库、动画都有问题。

正确：

BUG-0031 登录状态刷新后丢失

BUG-0032 字体重复请求

BUG-0033 数据库连接未配置超时

BUG-0034 首页动画导致按钮不可点击

方便：

修复

验证

追踪

回归。

# 22. 同一根因多个症状

如果：

一个根因产生多个症状：

可以使用一个主Bug。

并记录：

影响页面：

影响功能：

不要为了增加数量机械拆Bug。

# 23. Bug去重

创建新Bug前：

先搜索：

BUG_TRACKER.md

确认是否已经存在。

如果是同一个问题：

不要建立：

BUG-0121

而应：

更新原Bug。

# 24. 重复报告

如果同一个问题由不同方式发现：

记录：

再次发现日期：

发现方式：

新证据：

# 25. Bug复发

如果已经：

VERIFIED

的问题重新出现：

状态改为：

REOPENED

保留原修复记录。

不要覆盖历史。

增加：

复发日期：

复发版本：

复发场景：

为什么原修复失效：

# 26. 修复完成 ≠ Bug关闭

代码改完：

状态只能变：

FIXED

只有实际验证后：

才能：

VERIFIED

这是强制规则。

# 27. 验证必须针对原复现路径

例如原Bug：

管理员接口普通用户可访问

修完以后：

不能只测试：

管理员自己能访问。

必须实际测试：

普通用户再次调用该接口。

# 28. 关联回归

Bug修复后需要检查：

与它有依赖关系的功能。

例如修：

API Client

必须回归：

登录

用户数据

管理员

主要API

# 29. 公共模块Bug

如果问题涉及：

API Client

Auth

Router

Database

Config

Theme

公共组件

权限中间件

默认影响范围较大。

必须扩大测试。

# 30. UI Bug记录

至少记录：

页面

设备

浏览器

宽度

组件

状态

例如：

375px

Chrome Mobile

Modal打开状态

# 31. API Bug记录

至少记录：

Endpoint

Method

Request

HTTP Status

Response

Auth

不得记录真实敏感Token。

# 32. 数据库Bug记录

必须说明：

数据库环境

涉及表

涉及字段

是否影响已有数据

是否需要迁移

是否已备份

生产数据库问题：

默认高风险。

# 33. 权限Bug

权限问题必须至少记录：

攻击/操作角色

目标角色

接口或资源

预期权限

实际权限

例如：

普通用户
↓
访问管理员用户列表
↓
返回200

属于严重权限问题。

# 34. 管理员Bug

涉及管理员：

默认至少评估为：

P1

除非可以明确证明影响很低。

特别包括：

管理员认证

管理员接口

管理员Session

管理员密码

管理员操作日志

# 35. 安全漏洞

安全漏洞必须记录：

漏洞类型

攻击入口

受影响范围

前置条件

影响

修复方式

复测结果

例如：

XSS

IDOR

SQL Injection

SSRF

Path Traversal

Command Injection

# 36. Secret泄露

如果发现Secret：

禁止把Secret本身写入本文件。

只记录：

Secret类型：

暴露文件：

暴露位置：

是否进入Git：

是否需要轮换：

如果真实有效Secret已经暴露：

修复通常不只是：

删掉代码。

还必须：

轮换Secret
↓
撤销旧Secret
↓
检查历史暴露

# 37. Git历史泄露

如果Secret曾提交到Git：

即使当前文件已经删除：

也不能直接标记修复。

必须评估：

是否公开仓库

是否被推送

Secret是否仍有效

是否已经轮换

# 38. 硬编码问题

可使用：

类型：

HARDCODE

记录：

内容类型：

文件：

是否环境相关：

是否会影响部署：

建议配置入口：

# 39. 配置冲突

如果同一个配置存在多个来源：

类型：

CONFIG

记录：

配置名称：

来源A：

来源B：

当前实际生效：

风险：

# 40. 前后端接口不一致

例如：

Frontend:
POST /api/login

Backend:
POST /api/auth/login

记录：

前端路径：

后端路径：

调用结果：

修复方向：

# 41. 端口冲突

记录：

服务A：

服务B：

端口：

环境：

结果：

# 42. Build问题

至少记录：

Build命令：

环境：

错误阶段：

错误信息：

是否Dev正常：

是否Prod失败：

# 43. 部署问题

记录：

环境：

域名：

服务：

发生阶段：

本地是否正常：

生产是否异常：

部署问题不能仅写：

服务器跑不起来。

# 44. 性能问题

记录：

页面/接口：

环境：

数据规模：

现象：

测量结果：

预期：

实际：

例如：

首页首屏加载 11.2s

比：

首页有点慢

更有价值。

# 45. 内存泄漏

如果怀疑：

必须记录：

触发操作

持续时间

内存变化

是否可复现

# 46. 重复请求

记录：

操作一次

实际发出请求数量

是否导致重复数据

是否产生费用

AI接口重复调用：

可能属于高风险费用问题。

# 47. 第三方服务Bug

必须区分：

项目自身Bug

第三方服务故障

第三方API变更

第三方网络异常

如果不是项目Bug：

可以标记：

EXTERNAL

作为标签。

# 48. 文档Bug

例如：

README写：

npm run start

实际上启动不了。

这也是Bug。

类型：

DOCUMENTATION

# 49. 文档与代码不一致

记录：

文档：

代码：

哪一个是当前真实状态：

影响：

# 50. Bug标签

除类型外，可增加标签：

REGRESSION

SECURITY

PRODUCTION

MOBILE

DESKTOP

ADMIN

USER

DATA

AI

BLOCKING

EXTERNAL

INTERMITTENT

LEGACY

# 51. 回归Bug

如果：

新版本把之前正常功能弄坏。

标签：

REGRESSION

必须记录：

最后正常版本：

首次异常版本：

如可确认。

# 52. 偶发问题

标签：

INTERMITTENT

不要因为：

“这次没复现”

直接关闭。

需要记录：

出现频率

日志

环境

监控情况

# 53. 无法复现

状态仍可以：

INVESTIGATING

记录：

用户看到：

AI测试结果：

当前是否可复现：

还缺什么证据：

# 54. INVALID使用规则

只有确认：

不是Bug

才能标记：

INVALID

不能因为：

“修不好”

标记INVALID。

# 55. WONTFIX使用规则

必须写清：

为什么不修：

影响：

风险：

谁做的决定：

未来是否可能处理：

P0原则上不得WONTFIX。

# 56. Bug关闭条件

满足以下条件：

□ 根因已确认或问题已经明确消除

□ 修复已完成

□ 原复现路径验证通过

□ 相关回归通过

□ 无新增严重错误

□ 文档已同步（如需要）

才能：

VERIFIED

# 57. Bug修复原则

默认：

最小修复

不因为修一个Bug：

顺便：

重写架构

更换框架

升级所有依赖

修改UI

移动大量目录

# 58. 根因修复优先

例如：

5个页面API地址错误。

如果根因是：

API Client配置错误。

优先修：

统一配置。

而不是：

5个页面分别手改。

# 59. 临时补丁

如果只能做临时修复：

必须标记：

【临时补丁】

并说明：

为什么无法完成根治：

未来需要做什么：

# 60. 技术债与Bug区分

技术债：

当前功能可能正常。

但未来风险较大。

例如：

重复代码很多

文件过大

耦合较高

可以进入Bug Tracker。

类型：

ARCHITECTURE

严重度根据风险判断。

# 61. “建议优化”不一定是Bug

例如：

换更现代的框架

如果当前系统完全正常：

不应该强行登记为Bug。

可以记录到未来规划。

# 62. AI审计发现问题时

如果AI执行：

项目全量审计。

发现所有实际问题后：

必须首先创建台账。

不要先修改。

流程：

审计
↓
BUG_TRACKER
↓
排序
↓
修复

# 63. AI不得降低Bug等级讨好用户

严重度必须基于：

真实影响。

不能因为：

“项目负责人可能担心”

就把P1改成P3。

# 64. AI不得夸大Bug等级

同样：

不要为了显得专业：

把所有问题都标P0。

必须根据实际影响。

# 65. 严重等级判断顺序

评估：

安全
数据
权限
核心功能
部署
影响用户数量
复现概率
恢复难度

综合判断。

# 66. P0发现后的行为

如果发现P0：

应：

立即记录
↓
停止相关上线判断
↓
明确告知
↓
优先处理

如果继续其他非危险检查：

可以继续。

但不能最后说：

项目可上线

# 67. P1处理原则

P1原则上进入：

上线前必须修复

# 68. Bug与PROJECT_STATUS同步

如果发现：

P0 / P1。

应更新：

PROJECT_STATUS.md

中的风险状态。

修复并验证后：

同步更新。

# 69. Bug与CHANGELOG同步

重要Bug修复进入：

CHANGELOG.md

尤其：

P0

P1

安全

数据

核心功能

# 70. Bug与CONFIGURATION同步

如果Bug根因是：

配置入口混乱。

修复以后配置位置发生变化：

必须更新：

CONFIGURATION.md

# 71. Bug与ARCHITECTURE同步

如果修复导致：

架构关系发生变化：

必须更新：

ARCHITECTURE.md

普通Bug修复：

不需要修改架构文档。

# 72. Bug与DEPLOYMENT同步

如果问题涉及：

部署步骤

环境变量

反向代理

端口

服务器

备份

恢复

修复后可能需要同步：

DEPLOYMENT.md

# 73. 当前已知历史问题

以下历史问题来自项目过往开发记录。

这些项目需要由当前代码重新确认状态。

## BUG-HISTORY-001

标题：普通CSS中出现非法组合类语法

### 历史现象

曾出现：

.sm-display-hero {
    .sm-display;
    font-size: 72px;
}

普通CSS中：

.sm-display;

不是合法声明。

### 历史影响

浏览器可能忽略非法声明。

导致：

字体样式没有按预期继承。

### 当前状态

❓ 待扫描确认是否已经完全修复

### 类型

FRONTEND / UI

### 历史严重度

P2

# 74. 历史问题转正式Bug规则

如果扫描发现：

BUG-HISTORY-001

仍然存在：

不要继续使用：

BUG-HISTORY-001

而是创建正式编号：

BUG-0001

并注明：

历史关联：BUG-HISTORY-001

# 75. Bug统计区

AI更新本文件时维护：

总问题数：

OPEN：

INVESTIGATING：

FIXING：

FIXED：

VERIFIED：

MONITORING：

REOPENED：

WONTFIX：

INVALID：

# 76. 严重度统计

P0：

P1：

P2：

P3：

# 77. 类型统计

可统计：

Frontend

Backend

API

Security

Database

UI

Build

Deployment

其他

目的：

判断项目哪里最容易出问题。

# 78. Bug趋势

以后版本较多时：

可以记录：

v0.5 → 发现18 / 修复14

v0.6 → 发现9 / 修复10

v0.7 → 发现4 / 修复5

不是为了KPI。

而是判断：

项目是否越来越稳定。

# 79. Bug老化

长期OPEN的问题：

应该关注。

例如：

OPEN > 30天

不一定自动升级。

但需要重新评估：

为什么没处理

是否仍存在

是否还重要

# 80. 安全漏洞禁止无限期挂起

尤其：

P0

P1 Security

不能长期：

OPEN

后继续上线。

# 81. 测试失败自动进入Bug

如果正式测试：

失败

且不是测试本身问题：

应建立Bug。

# 82. Build失败自动进入Bug

Production Build失败：

至少：

P1

如果完全阻断项目交付。

# 83. 自动扫描发现Secret

直接建立安全问题。

# 84. 自动扫描发现依赖漏洞

根据漏洞严重程度：

建立问题。

不是所有依赖Warning都要登记。

要判断：

是否真实影响当前项目。

# 85. Console Error

稳定复现的：

Console Error

应进入Bug。

Warning：

根据影响决定。

# 86. 404资源

如果生产页面正常访问时：

固定出现404资源：

进入Bug。

# 87. 用户反馈

用户反馈问题必须：

先复现。

如果确认：

进入台账。

如果无法复现：

记录为：

INVESTIGATING

# 88. Bug优先级不只看技术严重度

两个P2中：

一个影响所有用户核心页面。

一个影响罕见设置页。

处理顺序可以不同。

因此可以额外设置：

修复优先级：
HIGH / MEDIUM / LOW

# 89. 推荐修复排序

默认：

P0

↓

P1 Security / Data / Permission

↓

P1 Core Function / Build

↓

P2 Core User Experience

↓

P2 Architecture / Performance

↓

P3

# 90. 当前开发前检查

AI开始任务前：

如果任务涉及已有模块：

先搜索：

BUG_TRACKER.md

查看该模块是否存在：

OPEN

FIXING

REOPENED

问题。

避免：

在已知故障模块上继续堆功能。

# 91. 已知Bug不能被新功能掩盖

例如：

登录系统已有P1。

用户要求：

增加头像。

AI不能完全无视登录故障。

可以继续开发：

但必须明确：

已有P1仍未解决。

# 92. 修复Bug不得改业务预期

Bug：

实际行为

≠

预期行为。

修复目标：

恢复预期。

不是：

为了方便直接改变预期。

如果需要改变产品需求：

先走需求变更。

# 93. Bug报告必须让非程序员能看懂

每个重要Bug除了技术描述：

最好增加：

简单解释：

例如：

技术：

存在IDOR。

简单解释：

普通用户只要修改URL中的用户ID，就可能看到别人的数据。

# 94. 风险描述必须具体

不要只写：

存在安全风险。

应该写：

普通用户可能绕过前端限制直接调用管理员接口。

# 95. 修复建议不能只写“优化代码”

必须说：

修什么。

在哪里修。

为什么。

如何验证。

# 96. 无法确认根因

标记：

根因：未确认

不得编造根因。

# 97. 多个可能根因

可记录：

假设A：

证据：

假设B：

证据：

调查后再确定。

# 98. 生产环境Bug

增加标签：

PRODUCTION

记录：

首次发生时间

影响时长

影响用户

是否数据受损

是否恢复

# 99. 事故级问题

如果未来出现：

生产服务中断

严重数据泄露

数据库损坏

大面积登录失败

除了Bug记录：

建议建立：

INCIDENT-XXXX

事故报告。

Bug Tracker只保留：

问题入口和关联。

# 100. Bug解决后的经验

P0 / P1问题修复后建议增加：

为什么测试以前没发现：

如何防止再次发生：

如果可以自动化：

应增加测试或扫描。

# 101. Bug转自动测试

重要Bug修复后：

尽量创建：

Regression Test。

目标：

人工发现一次
↓
以后机器自动防复发

# 102. 防止Bug复发的四种方式

修复后考虑：

代码修复

+

自动测试

+

规则约束

+

配置限制

不是只改一行代码。

# 103. Bug关闭后不要删除

Bug记录属于项目历史。

不要因为已经修好：

从文件中删除。

否则：

未来复发时没有历史。

# 104. 大量已关闭Bug的管理

当文件过长时：

可以拆分：

BUG_TRACKER.md

只保留：

当前OPEN问题。

历史移入：

/docs/bugs/
BUG_ARCHIVE_2026.md

但原编号保持不变。

# 105. 当前推荐结构

BUG_TRACKER.md

├── 当前摘要

├── P0 / P1阻断问题

├── OPEN问题

├── INVESTIGATING

├── FIXING

├── FIXED待验证

├── MONITORING

└── 最近VERIFIED

老问题定期归档。

# 106. OPEN问题区域

## 当前OPEN

【待扫描后填写】

# 107. INVESTIGATING区域

## 当前调查中

【无 / 待填写】

# 108. FIXING区域

## 当前修复中

【无 / 待填写】

# 109. FIXED待验证区域

这里特别重要。

用于防止AI说：

修好了。

然后没有测试。

【无 / 待填写】

# 110. MONITORING区域

【无 / 待填写】

# 111. 最近已验证

保留最近重要修复。

【待填写】

# 112. AI首次建立真实台账流程

读取当前真实项目后：

### STEP 1

读取：

AI_START_HERE.md
PROJECT_STATUS.md
ARCHITECTURE.md
CONFIGURATION.md

### STEP 2

扫描当前代码和运行状态。

### STEP 3

发现问题。

### STEP 4

去重。

### STEP 5

为真实问题分配：

BUG-0001
BUG-0002
...

### STEP 6

按照P0-P3分级。

### STEP 7

记录证据。

### STEP 8

本轮如果只是审计：

禁止直接修复。

### STEP 9

更新：

PROJECT_STATUS.md

的重要风险。

# 113. AI不得把“待验证”变成Bug

例如：

管理员系统：待验证

不等于：

管理员一定有Bug。

只有：

发现具体异常或明确风险证据后：

才建立Bug。

# 114. 架构风险也需要证据

例如：

不能仅因为文件有800行：

就自动判定：

P1。

需要判断：

是否真的造成：

耦合

维护困难

错误

影响。

# 115. AI不得制造虚假Bug数量

目标不是：

找到100个问题。

目标是：

准确找到真实问题。

# 116. 审计发现“未验证”

如果只是无法测试：

记录到：

PROJECT_STATUS.md

或审计报告。

不要强行创建Bug。

除非：

“无法验证本身就是项目缺陷。”

例如：

项目完全没有部署说明。

那可以作为：

DOCUMENTATION / DEPLOYMENT

问题。

# 117. Bug记录证据等级

可以使用：

## E1

猜测 / 可能风险。

不应正式判定Bug。

## E2

静态代码证据。

## E3

运行复现。

## E4

生产环境真实发生。

重要Bug尽量达到：

E2 + E3

# 118. 证据级别字段

可增加：

证据等级：E3

# 119. Bug可信度

如必要：

高

中

低

例如静态安全扫描可能：

有误报。

# 120. 安全扫描误报

不得因为扫描工具报告：

直接判定真实漏洞。

需要人工/AI分析：

漏洞代码是否真正可达。

是否可利用。

# 121. 依赖漏洞误报

如果漏洞存在于：

未使用功能。

或非运行环境。

需要说明实际风险。

# 122. BUG Tracker不是任务清单

例如：

做一个新首页

不是Bug。

应该进入：

项目任务/需求系统。

# 123. BUG Tracker不是愿望清单

例如：

以后加一个3D人物

不是Bug。

# 124. BUG Tracker不是纯优化池

例如：

未来可以把动画做得更高级

不应该记录为Bug。

# 125. 什么时候必须创建Bug

符合至少一项：

实际行为违背需求

功能无法使用

存在安全问题

存在数据风险

存在部署阻断

已知代码缺陷

明显配置错误

产生用户可见异常

会造成可靠性问题

# 126. 当前重点需要寻找的问题

下一轮真实项目审计优先查：

登录

管理员

权限

API一致性

硬编码

字体配置

依赖

Build

部署

Secret

限流

日志

异常用户防护

# 127. Bug修复任务启动模板

当AI开始修复：

本次修复目标：

BUG-XXXX

问题：

严重度：

当前状态：

复现方式：

预计修改文件：

影响范围：

验证方法：

先说明。

再修改。

# 128. Bug修复结束模板

BUG-XXXX

修改完成：

修改文件：

根因：

修复方式：

原问题验证：

关联回归：

Build：

未验证：

最终状态：

# 129. 一个Bug一次尽量修完

不要：

今天改一半。

明天不知道做到哪。

如果必须中断：

状态保持：

FIXING

并记录：

已完成：

还剩：

当前风险：

# 130. 上下文丢失后的恢复

新的AI接手：

只需读取：

AI_START_HERE.md

PROJECT_STATUS.md

BUG_TRACKER.md

即可知道：

当前有哪些问题。

如果处理某个问题：

再读取对应：

架构

配置

规则。

# 131. Bug状态禁止由聊天记忆维护

错误：

我记得之前已经修好了。

正确：

看：

BUG_TRACKER.md

是否：

VERIFIED

# 132. 项目负责人查看Bug最重要区域

文件顶部应长期维护：

P0数量

P1数量

上线阻断问题

正在修复问题

已修待验证问题

不需要翻完整文件。

# 133. 项目健康信号

理想趋势：

P0 = 0

P1 = 0

FIXED待验证 = 0

REOPENED越来越少

REGRESSION越来越少

不是追求：

Bug总数永远是0。

真正项目有Bug很正常。

重要的是：

每个问题都知道在哪里、是什么状态。

# 134. 当前文件初始化状态

目前：

正式Bug编号：尚未开始

当前OPEN数量：待真实扫描

P0数量：待真实扫描

P1数量：待真实扫描

P2数量：待真实扫描

P3数量：待真实扫描

历史已知问题：

CSS非法语法问题

等待在当前版本重新确认。

# 135. 下一步

创建本文件以后：

下一份建议建立：

CHANGELOG.md

负责回答：

从v0.1到现在，到底每个版本发生了什么变化？

# END

本文件是：

项目Bug、风险和已知问题的主要事实源。

任何问题只有经过实际验证后：

才能标记：

VERIFIED

任何已经修复但没有测试的问题：

只能标记：

FIXED

任何无法确认的问题：

不得假装正常。

任何重要Bug：

不得只存在于聊天记录中。